План природоохранных мероприятий

по проекту:

Комплекс крепостных построек и сооружений на острове.

Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции.

Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1

Часть 1. Общая информация об объекте:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Название проекта | Комплекс крепостных построек и сооружений на острове Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции |  |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта | Проектом приспособления объекта под музейно-выставочные функции предусматривается: 1. Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции исторических зданий Выборгского замка: - Дом наместника; - Цейхгауз (1-й, 2-й и 3-й корпуса). 2. Благоустройство территории: - предмостовая площадка (площадка перед Домом наместника); - площадка между Домом наместника и первым корпусом Цейхгауза с каменным спуском с крепостного западного вала; - часть Нижнего двора между корпусами Цейхгауза и зданием администрации музея («тюрьма»). 3. Укрепление и реставрационный ремонт: -участки Вала крепостного, примыкающие к торцам Дома наместника; -участок фасадной стены здания «тюрьмы», примыкающей к 3-му корпусу Цейхгауза (полукруглый объем) и ремонт фундамента тюрьмы (полукруглый угловой объем) в осях 14-15 на участке где произошел вывал камней. 4. Сети и системы инженерного обеспечения: электроснабжение, наружное и внутреннее освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, радиофикация, телефония, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1 Тел: (495) 745-70-00 Факс: (495) 745-70-02 |  |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Батерин Андрей Александрович 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. (812) 648-02-04 Факс (812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Ленинградской области Комитет по культуре Ленинградской области Председатель Чайковский Евгений Валерьевич 195273, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34 Тел.: (812) 747-11-05, 747-21-87 E-mail: kult_lo@lenreg.ru www.culture.lenobl.ru/ |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер экологической безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) |  |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ленинградской области | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | Комплекс крепостных построек и сооружений на острове Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  | Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1 | Приложение 1: Карта объекта |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Объект «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1, является объектом культурного наследия федерального значения в соответствии с Постановлением СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960г. Основной вид разрешенного использования земельного участка – под комплекс крепостных построек и сооружений на острове. |  |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | Объект расположен в г. Выборге на острове Замковый в Крепостном проливе, располагаемом между Северной гаванью и Южной гаванью Выборгского залива. Соединение острова с материком осуществляется по Дамбе въездной, которая выходит на Крепостной мост, который в свою очередь, соединяет Северную часть города с Центральной частью. Проектные решения не изменяют исторически сложившееся местоположение зданий на острове. Проезд основного автомобильного транспорта и устройство автомобильных стоянок на территории замка в границах проектирования не предусматривается, возможен въезд проезд исключительно транспорта служб спасения и обслуживающей техники в экстренных случаях. Стоянка автомобилей, на которой возможно размещение автомобилей и автобусов посетителей и сотрудников расположена на Рыночной площади, на расстоянии 700 м от входа в Выборгский замок. Предусмотрена возможность организации стоянки автомобилей для маломобильных групп населения, включая посетителей музея-заповедника «Выборгский замок», в количестве 25 машино-мест вдоль улицы Северный Вал в непосредственной близости к Крепостному мосту. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м; полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) – 20 м. На участке отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения. Климат. В районе исследований наблюдается переходный климат, от континентального к морскому. Частая смена воздушных масс обуславливает для региона неустойчивую погоду. Годовая температура составляет +3,8°С. Средняя продолжительность теплого периода 185 дней (с 9 мая по 9 ноября). Весной и летом циклоническая деятельность и общая циркуляция атмосферы ослабевают, и в формировании термического режима возрастает роль радиационных факторов. В холодную половину года определяющим фактором в распределении температуры воздуха и других характеристик термического режима является циркуляция атмосферы. В этот период территория испытывает небольшое влияние Атлантики. Самые холодные месяцы в году — январь, февраль (средняя температура -8,0° С). Преобладают ветры юго-западных, южных направлений, то есть с моря в сторону материка. Количество дней с безветрием за год невелико, порядка 7. Гидрологический режим. Вся гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну Балтийского моря. Густота речной сети на большей части трассы - 0,2 – 0,5 км/км2. Гидрографическая сеть принадлежит региональным бассейнам подземного стока (БРПС), входящим в состав весьма молодого и активного Балтийского бассейна континентального подземного стока (ББКПС): Ижорскому БРПС. Геологическое строение. Территория г. Выборга относится к Выборгскому сельговому ландшафту северо-западной провинции Балтийского щита. На поверхность земли здесь выходят древнейшие кристаллические породы, образующие скалистые гряды — сельги. Они разделены ложбинами, которые часто заболочены, и заняты озерами, соединяющимися речными протоками. Выборгский ландшафт сложен гранитами-рапакиви, которые сравнительно легко выветриваются, и поэтому рельеф его обычно сглажен. Растительность. Растительный мир обследуемого участка представлен в основном видами всех яруса С (ярус травянистых растений). Преобладают осока волосистая (Carex pilosa), овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa pratensis), сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária). Признаков угнетения растительности не обнаружено. Растений, занесенных в Красную Книгу Ленинградской области, в пределах изученного участка нет. Растительные сообщества в пределах участка исследования не являются уникальными ландшафтами или памятниками природы. Животный мир. Из видов постоянного местообитания на исследуемом участке встречаются в основном представители почвенной фауны: червь дождевой (Lumbricidae), мокрица (Oniscidea) и многоножки (Myriapoda) класса Губоногие Орнитофауна представлена воробьем домовым (Passer domesticus), большой синицей (Parus major), вороной серой (Corvus cornix), сорокой обыкновенной (Pica pica), обыкновенным снегирем (Pyrrhula pyrrhula). Из представителей временного местообитания характерными являются грач (Corvus frugilegus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). Следов гнездований орнитофауны в период обследования на прилегающих к объекту территориях не обнаружено. Красно-книжные виды фауны свойственные для территории Ленинградской области, в пределах участка не встречаются. Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений. |  |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, в том числе: Градостроительный кодекс РФ, Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Указ Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236 "О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, федеральный закон от 31.08.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ» (в редакции ФЗ 27.12.2009 №364-ФЗ), Проектные решения получили положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы от 19.06.2015 на соответствие требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза на соответствие установленным требованиям, в том числе по природоохранным аспектам. Кроме того, получены согласования и заключения Федерального агентства Росрыболовства №2721-ВС/УО2 от 17.05.2016г для осуществления деятельности в водоохранной зоне без компенсационных мероприятий. В составе проекта силами ФГБНУ ГОСНИОРХ выполнена оценка воздействия на водные биоресурсы в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Согласно результатам оценки воздействия, проектные решения исключают негативное воздействие на водные биоресурсы в период строительства и эксплуатации. Транспортная доступность ОКН организуется в соответствии с письмами: - Комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам Администрации МО «Выборгский район» ЛО от 23.05.2016 № ВВ-1389 с информацией, что стоянка автомобилей, на которой возможно размещение автомобилей и автобусов посетителей и сотрудников расположена на Рыночной площади, на расстоянии 700 м от входа в Выборгский замок; - Комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 05.09.2016 № ВВ-1389-2 о возможности организации стоянки автомобилей для маломобильных групп населения, включая посетителей музея-заповедника «Выборгский замок», в количестве 25 машино-мест вдоль улицы Северный Вал в непосредственной близости к Крепостному мосту. Инженерное обеспечение в соответствии с техническими условиями: - на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения №01-416/ВС от 14.03.2016г, выданы ОАО «Выборгский Водоканал»; - на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения №01-103/ВО от 25.01.2016г, выданы ОАО «Выборгский Водоканал»; - для присоединения к электрическим сетям, выданы АО «ЛОЭСК»; - на присоединение системы оповещения к РАСЦО ЛО №461 от 03.09.2015г. Получено письмо Комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству от 01.06.2016 № А-2313 о согласовании размещения проектируемых подземных сооружений ливневой канализации и ЛОС за границами землеотвода с юго-западной стороны острова, в пределах береговой полосы До начала реставрации: - Заказчик получает Разрешение на проведение реставрационных работ в Министерстве культуры РФ; - Подрядчик получает Разрешение на проведение реставрационных работ в Комитете культуры Ленинградской области; - Подрядчик получает согласования всех заинтересованных организаций (городских, ресурсоснабжающих и др.). |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | В 2017 году до начала строительства планируется провести общественные слушания по Плану природоохранных мероприятий при реализации проекта. Публикации в региональных средствах массовой информации и на сайтах ФИСП и музея-заповедника . |  |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации.

До начала работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе производства работ будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку и при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- строгое соблюдение регламента строительных работ;

- рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренной на данном этапе работ);

- поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);

- заправка топливом транспорта предусматривается вне территории строительной площадки;

- заглушать двигатели автотранспорта и плавучих средств во время простоев;

- завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- при перевозке твердых и жидких строительных материалов и строительных отходов Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

Необходимо обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники, плавучей техники, работы сварочного поста, работ по газовой резке металлов и др.

При использовании субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ, резке металлов, окрасочных работ и пр. генеральному подрядчику необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

#### Мероприятия по защите от шума

При выполнении работ основными источниками шумового воздействия будут являться: строительная техника и оборудование, автотранспорт, дизельная установка.

Подрядчик должен обеспечить действенные меры по снижению возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:

- Ограничивать время соответствующих работ. Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;

- Ограждение территории проведения реставрационных работ;

- Использование новейших разработок оборудования, снижающего вредное воздействие (оборудование с современными звукоизолирующими кожухами, оборудование с дистанционным кабельным или радиоуправлением и т.д.);

- Все работы должны проводится в режиме, позволяющем достигать нормативных уровней шума на территории ближайшей жилой застройки;

- Исключить использование автотранспорта с неисправной системой шумоглушения.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова,

по охране недр.

Для предотвращения механического повреждения, химического загрязнения и захламления земель в процессе строительства и эксплуатации объекта должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

− строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов;

− машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания;

− сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом на санкционированную свалку;

− проведение после окончания работ рекультивации площадок для стоянки техники и складирования материалов.

При прокладке инженерных сетей и монтаже оборудования выполнять мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Почвенный покров, нарушенный при строительстве, следует рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

Мероприятия по охране водных ресурсов.

В целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период строительства стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Все временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных строительно-административных площадках на твердом покрытии с гидроизоляцией

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организация строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Все механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на дополнительные поддоны для сбора эпизодических и непреднамеренных проливов нефтепродуктов, конденсата; поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;

- Установка  биотуалетов и их своевременное обслуживание специализированной организацией;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Устройство вокруг аккумулирующих резервуаров поверхностных и производственных сточных вод бетонной ограждающей стенки для предотвращения разлива загрязненных вод на прилегающую территорию;

- Для водоотведения отработанной воды от хозяйственно-бытовых нужд строителей, а также сточных ливневых вод в процессе строительства, перед Домом Наместника устанавливается временная заглубленная накопительная емкость объемом 5 м3. По мере накопления емкости, воды вывозятся специализированным транспортом (илосос) лицензированной организации.

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 19-ти литровых бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте с помощью пластиковых бутылок до 2л. Доставляемая на строительную площадку питьевая вода должна иметь сертификат качества.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах и на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования с твердым покрытием.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по безопасному обращению со строительными отходами должны включать:

- Рекультивация контейнерной площадки по мере завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию., вынос из водоохраной зоны всех источников образования и объектов хранения отходов, образованных в процессе строительства;

- Разработка всей необходимой документации, предусмотренной природоохранным законодательством в области обращения с отходами;

- Заключение договоров со специализированными организациями по переработке лома металлов, а также лицензированными организациями и объектами в области обращения с отходами;

- оборудование мест временного хранения строительных отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- учет и контроль сбора, условий временного накопления и своевременного вывоза отходов, соблюдение экологической безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны обрабатываться и уничтожаться квалифицированными и опытными специалистами

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение Программы производственного экологического контроля, в том числе за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, в том числе:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

- Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды».

- Инженер, выполняя функцию технического надзора за строительством, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

- Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Инженерные Изыскания |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация |  |  |  |  |
| Строительство | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка ПД) | Правовой режим землепользования и использования | На территории | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Контроль соответствия использования | ФИСП |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Выявление потенциальных источников воздействия на окружающую среду и разработка мероприятий по снижению этого воздействия | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Доступность/ достаточность | Подрядчик |
|  | Состояние и использование объекта. | На территории | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса. | На территории | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Реставрация/восстановление | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально | Воздействие на окружающую среду | Подрядчик. |
|  | Состояние водного объекта | 2 точки | Аккредитованной лабораторией | До и после начала реставрации | Выявление возможных негативных воздействий | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | На территории | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | Ежеквартально | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежегодно | Соответствие требованиям по обращению с отходами | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов, в местах организованной стоянки строительной техники | Контрольные площадки в пределах зоны потенциального воздействия | Аккредитованной лабораторией | До начала и после завершения строительства | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте. Контроль строительных материалов, особенно на наличие асбестосодержащих материалов и вредных компонентов лакокрасочных материалов. | То же | Разработка и выполнение программы производственного экологического контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | На территории в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | 1 раз в год | Экономия ресурсов | Администрация музея |
| Эксплуатация | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории в соответствии с договором приема сточных вод Плановое обслуживание очистных сооружений | Разработка и согласование проекта НДС в установленном порядке. Инструментально по приборам учета | До начала эксплуатации Ежегодно в весенне-летний период | Проверка соответствия санитарным нормам | То же |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Соответствие требованиям по обращению с отходами | То же |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | То же |
|  | Противопожарная безопасность | На территории | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация музея Госпожнадзор |

ПД –проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение